.

Sprawozdanie z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminy Miejskiej Słupca

na lata 2016-2020

Słupca, 2017 r.

Spis treści

I.	Wstęp	3

II.	Założenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Słupca na lata 2016-2020	4

III.	Sprawozdanie z realizacji	8

	System ciepłowniczy	8

	System gazowniczy	8

	System energetyczny	9

	Odnawialne źródła energii – stan obecny	10

Działania inwestycyjne krótkoterminowe	12

Działania inwestycyjne długoterminowe	13

Działania nieinwestycyjne krótkoterminowe	15

Działania nieinwestycyjne długoterminowe	17

- Wstęp

Niniejsze sprawozdanie za 2016 rok jest wynikiem realizacji założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Słupca na lata 2016-2020 przyjętego do realizacji Uchwałą Nr XV/97/16 Rady Miasta Słupcy z dnia 21 marca 2016 r.

Rozwój niskoemisyjny ma za zadanie umożliwić państwom członkowskim Unii Europejskiej ochronę klimatu przy równoczesnym pobudzeniu gospodarki i tworzeniu nowych miejsc pracy. W celu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną należy zwiększyć niskoemisyjność, tzn. zwiększyć efektywność energetyczną i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, przy jednoczesnym ograniczaniu emisji dwutlenku węgla, poprzez zastosowanie:

- wydajnych rozwiązań energetycznych

- czystej i odnawialnej energii

- technologii przyjaznych dla klimatu Ziemi

- zrównoważonej konsumpcji

- gospodarki odpadami minimalizującej emisję gazów cieplarnianych.

Celem nadrzędnym opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Słupca było ustalenie potrzeb i problemów występujących na terenie miasta w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz wyznaczenie kierunków działań, które mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tzn.:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych

- zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych

- redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Konieczność prowadzenia monitoringu wynika z rozdziału X. Procedury monitorowania, oceny postępów wdrażania, ewaluacji oraz aktualizacji PGN.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Słupca realizowany jest w horyzoncie czasowym 2016-2020, po jego zatwierdzeniu przez Radę Miasta Słupcy.

Ważnym elementem realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są działania informacyjne i promocyjne o charakterze zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Ich celem jest pozyskanie jak największej rzeszy zwolenników działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w mieście, ale także przekazywanie wiedzy nt. realizowanego procesu oraz zachodzących, pozytywnych zmian.

Monitorowanie to proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych informacji finansowych i statystycznych dotyczących wdrażania Planu, który obrazuje tempo i jakość realizacji zaplanowanych zadań. Celem monitoringu jest sprawdzenie zgodności realizacji działań z wcześniej zatwierdzonymi założeniami.

Monitorowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Słupca prowadzone jest w zakresie rzeczowym i finansowym.

Monitorowanie efektów rzeczowych obejmuje skwantyfikowane dane obrazujące postęp we wdrażaniu PGN oraz umożliwi dokonanie oceny jego wykonania w odniesieniu do ustalonych celów. Monitorowanie rzeczowe będzie prowadzone za pomocą wskaźników osiągnięć. Pomiar wskaźników odbywać się będzie głównie na poziomie poszczególnych zadań.

Monitorowanie finansowe obejmuje dane finansowe z realizacji zadań, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na nie środków w oparciu o raporty okresowe obrazujące wysokość wkładu finansowego pochodzącego przede wszystkim ze środków publicznych. Z procesem monitoringu powiązana jest również ewaluacja Planu. Ewaluacja PGN obejmować będzie systematyczne badanie wartości oraz cech realizowanego planu z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju oraz zmiany przyjętych rozwiązań.

Burmistrz Miasta Słupcy jest zobowiązany do okresowego (najlepiej corocznego) przedkładania Radzie Miasta Słupcy raportu monitoringowego z wdrażania PGN. Zakres przedmiotowy raportów okresowych przedkładanych przez Burmistrza powinien obejmować co najmniej:

  - przebieg procesu wdrażania poszczególnych zadań

  - realizację planu finansowego

  - ewentualne zagrożenia dotyczące realizacji Planu.

- Założenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Słupca na lata 2016-2020

W wyniku realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej powstaną efekty, których miernikiem są oczekiwane wskaźniki osiągnięć. Monitoring wdrażania PGN będzie dokonywany w cyklu rocznym oraz na zakończenie procesu planowania (2020 r.). Podstawą jego przeprowadzenia będzie zestaw kluczowych wskaźników osiągnięć przedstawiony w opisie poszczególnych zadań.

Planowane do osiągnięcia w PGN kluczowe wartości wskaźników w 2020 r.:

- zużycie energii na terenie gminy miejskiej Słupca na poziomie 180 570,79 MWh/rok (ograniczenie o 8,76% w porównaniu do roku 2010)

- emisja CO2 na terenie gminy miejskiej Słupca na poziomie 62275 MgCO2/rok (ograniczenie o 7,99 % w porównaniu do roku 2010)

- produkcja energii ze źródeł odnawialnych na poziomie ok. 200 MWh/rok, co będzie stanowić 0,1108% zużywanej w mieście energii

wskaźniki pomocnicze

- liczba budynków użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji – 3 szt. (do 2018 r.)

- Liczba budynków mieszkalnych poddanych termomodernizacji – 66 szt. 
(do 2020 r.)

- Liczba budynków na których zostanie zamontowane OZE, w podziale na budynki użyteczności publiczne i mieszkalne– 2 (budynki użyteczności publicznej), 7 (budynki mieszkalne)

Opracowanie niniejszego Planu wraz z bazową inwentaryzacją emisji oparte zostało na rok 2010. Wyniki inwentaryzacji bazowej dla roku 2010 wskazują na:

- zużycie energii na terenie gminy miejskiej Słupca na poziomie 197 905,48 MWh/rok;

- emisję CO2 na terenie gminy miejskiej Słupca na poziomie 67682 MgCO2/rok;

- brak OZE na terenie miasta Słupcy wykazanego w ankietach inwentaryzacyjnych

Na podstawie tak opracowanej bazy danych wyznaczono prognozę stanu na rok 2020 biorąc pod uwagę realizację inwestycji zadeklarowanych przez gminę i interesariuszy niniejszego Planu, którzy zgłosili akces do planu. Przyjęto do realizacji i monitorowania cele ilościowe planu dla roku 2020 na poziomie:

- zużycie energii na terenie gminy miejskiej Słupca na poziomie 180 570,79 MWh/rok (ograniczenie o 8,76% w porównaniu do roku 2010);

- emisję CO2 na terenie gminy miejskiej Słupca na poziomie 62275 MgCO2/rok (ograniczenie o 7,99 % w porównaniu do roku 2010);

- produkcję energii ze źródeł odnawialnych na poziomie ok. 200 MWh/rok, co będzie stanowić 0,1108% zużywanej w mieście energii.

W celu osiągnięcia tego poziomu zaplanowano na lata 2016-2020 następujące działania inwestycyjne:

- sektor publiczny:

- Termomodernizacja budynków oraz montaż energooszczędnego oświetlenia wewnętrznego,

- Budowa/montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych (fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych lub pomp ciepła),

- Kompleksowa modernizacja i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego,

- Budowa ścieżek rowerowych,

- Rozwój strefy płatnego parkowania,

- Modernizacja sieci ciepłowniczych.

- sektor społeczny:

- Budowa/montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach (fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pompy ciepła)

- Termomodernizacja, montaż energooszczędnego oświetlenia w częściach wspólnych budynków oraz oświetlających przestrzeń przed budynkami

- Termomodernizacja budynków jednorodzinnych

- Wymiana starych kotłów opalanych węglem na nowoczesne i ekologiczne.

Ponadto, zakłada się następujące działania:

- Promocja i edukacja w ramach jednostek Urzędu Miasta, obejmująca druk materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących OZE oraz możliwości uzyskania dofinansowania na termomodernizację budynków mieszkalnych

- Zarządzanie energetyczne obejmujące m.in. monitorowanie i aktualizację bazy danych

emisji CO2

- Promowanie poruszania się rowerem oraz promocja ścieżek rowerowych

- Zielone zamówienia publiczne

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające aspekty związane z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii

- Promowanie pojazdów ekologicznych.

Celem sporządzenia i wdrażania PGN Gminy Miejskiej Słupca jest również zapewnienie (zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju) korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą płynących z działań zmniejszających emisje.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) sporządzony został dla miasta Słupcy w jego granicach administracyjnych. Gmina Miejska Słupca leży w centralnej części Powiatu Słupeckiego oraz środkowo-wschodniej części Województwa Wielkopolskiego. Powierzchnia miasta Słupcy wynosi 10,3 km2. Od kilku lat Słupcę zamieszkuje ok. 14 tys.. osób. Krajobraz Słupcy jest mało zróżnicowany o charakterze miejskim i podmiejskim. Na przestrzeń miasta składają się mniej lub bardziej uporządkowane zespoły zabudowy mieszkaniowej. W granicach administracyjnych Słupcy brak jest większych, cennych obszarów przyrody, w tym obszarów chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody. Pod względem klimatycznym rejon Gminy Miejskiej Słupca położony jest w obrębie Dzielnicy Środkowej. Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w Gminie Miejskiej Słupca są zanieczyszczenia komunikacyjne – liniowe oraz pochodzące ze źródeł niskiej emisji. Na terenie miasta brak jest większych emitorów gazów i pyłów do powietrza. W obowiązującym Programie Ochrony Powietrza dla strefy wielkopolskiej Miasto Słupca nie zostało wskazane jako gmina, w której wyznaczono obszary występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń.

Do najważniejszych problemów miasta w obszarze gospodarki niskoemisyjnej zaliczono m.in.: dużą energochłonność budynków będących w zarządzie Urzędu Miasta w Słupcy, zanieczyszczenia komunikacyjne (liniowe), indywidualne źródła ogrzewania budynków, węgiel jako jeden z dominujących nośników energii w sektorze mieszkalnictwa oraz źródło emisji CO2, niekorzystną strukturę wiekową budynków mieszkalnych oraz ich zły stan techniczny, niski stopień wykorzystania OZE, konieczność scentralizowania systemu ciepłowniczego, częściowo starą sieć ciepłowniczą powodującą straty oraz niepełną gazyfikację miasta.

Zaplanowane w PGN działania przyczynią się do rozwiązania wielu problemów oraz poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców na terenie miasta Słupcy.

Założenia i cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Słupca są zgodne z założeniami, celami i kierunkami rozwojowymi zapisanymi w innych - najistotniejszych 
z punktu widzenia realizacji działań dotyczących gospodarki niskoemisyjnej w Słupcy - dokumentach strategicznych i planistycznych na poziomie lokalnym i regionalnym.

- Sprawozdanie z realizacji

  - Przebieg procesu wdrażania poszczególnych zadań

  - System ciepłowniczy

Za zaopatrzenie miasta Słupcy w ciepło odpowiada Miejski Zakład Energetyki Cieplnej. Zakład wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie zakupu ciepła z kotłowni przemysłowej na rzecz odbiorcow komunalnych i przemysłowych z terenu miasta, a przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej, eksploatacji urządzeń służących do przesyłu ciepła w sieci ciepłowniczej, opracowania bilansu cieplnego miasta oraz programowania rozbudowy centralnego źrodła ciepła wraz z sieciami przesyłowymi, a także nadzoru technicznego nad inwestycjami ciepłowniczymi prowadzonymi na terenie miasta.

Dane za 2016 r.:

- ilość wybudowanej sieci ciepłowniczej na terenie miasta – 120 m

- ilość przyłączeń do sieci ciepłowniczej – 1 szt. (osiedle przy ul. Kopernika)

  - System gazowniczy

W 2009 r. rozpoczęto budowę sieci gazowej na terenie miasta Słupcy i okolic. W pierwszym etapie wybudowano rurociąg gazowy wzdłuż obwodnicy miasta. Trasa głównej nitki gazociągu obejmuje ulice: Poznańską – Objazdową – Warszawską. Planowana jest także budowa dalszej części sieci (nitek odchodzących od głównej rury gazociągu) oraz objęcie zasięgiem gazociągu odbiorców indywidualnych na terenie miasta. Na koniec 2014 r. podłączonych było 142 nieruchomości.

Dane za 2016 r:

- wykonano 119 mb sieci gazowej na terenie Słupcy.

- ilość gospodarstw/posesji, które podpięły się do sieci gazowej na terenie miasta - 24

Plany rozwojowe dostawców gazu na terenie miasta

Dalszy rozwój sieci jest planowany dla całej gminy miejskiej jako rozwój infrastruktury niezbędnej do dalszego rozwoju gospodarczego Miasta Słupca.

  - System energetyczny

Charakterystyka systemu energetycznego

Energia elektryczna na terenie miasta rozprowadzana jest liniami średniego napięcia 15 kV, a następnie przez stacje transformatorowe i dalej liniami niskiego napięcia 0,4 kV do poszczególnych odbiorców energii. Stan sieci średniego i niskiego napięcia jest dość dobry. Planuje się modernizację linii niskiego napięcia, a linie 15 kV stopniowo zamieniane są na linie kablowe średniego napięcia. Na terenie miasta nie ma obiektów elektroenergetycznych – stacji i linii o napięciu 220 kV i 400 kV – krajowej sieci przesyłowej.

W 2014 r. w Słupcy było 4911 odbiorców energii elektrycznej na niskim napięciu, natomiast zużycie energii wyniosło 9027 MWh.

Dane za 2016 r.:

- ilość przyłączeń energetycznych na terenie miasta - 11 szt.

Plany rozwojowe sieci elektroenergetycznej

W celu zapewnienia niskiej awaryjności sieci średniego i niskiego napięcia prowadzony jest stały monitoring jej stanu technicznego i w razie potrzeby przeprowadzane są niezbędne modernizacje.

Oświetlenie ulic

W 2010 r. łączne zużycie energii elektrycznej przez oświetlenie uliczne wyniosło 677073 kWh, czyli 677,1 MWh. Oświetlenie uliczne w Gminie Miejskiej Słupca możemy podzielić według własności, czyli na miejskie - takie, gdzie właścicielem jest miasto, (690 opraw) oraz należące do Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o.o. w Kaliszu (332 oprawy), z czego 65% przypada na oprawy sodowe i 35% na oprawy rtęciowe. Ogólna analiza oświetlenia miasta wykazuje, że wymaga ono przeprowadzenia wielu prac modernizacyjnych. Remonty te będą głównie dotyczyły punktów świetlnych (słupy, wysięgniki, lampy), linii zasilających oraz układów sterujących oświetleniem.

Dane za 2016 r.:

-zużycie energii elektrycznej przez oświetlenie uliczne - 594 648 kWh

  - Odnawialne źródła energii – stan obecny

Według informacji zdobytych w drodze inwentaryzacji, OZE nie występują na terenie miasta Słupcy. Występują pojedyncze instalacje – pompy ciepła.

  - Realizacja planu finansowego

Realizując wyznaczone cele na rok 2020, polityka władz Gminy Miejskiej Słupca  w kolejnych latach ukierunkowana będzie na:

- możliwie neutralny dla środowiska i życia mieszkańców wpływ działań władz miasta na rzecz ograniczenia niskiej emisji,

- maksymalnej termomodernizacji sektora publicznego i mieszkaniowego,

- promowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,

- promowanie wymiany starych źródeł ciepła na nowoczesne i ekologiczne.

Strategia ta będzie realizowana na płaszczyźnie polityki władz miasta i gminy, poprzez:

- uwzględnienie celów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w dokumentach strategicznych 
i planistycznych,

- odpowiednie zapisy prawa lokalnego (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zamówienia publiczne),

- podejmowanie na szeroką skalę działań promocyjnych i aktywizujących mieszkańców, przedsiębiorców i jednostki publiczne.

Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na terenie miasta zakłada następujące działania:

- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Słupca, w tym wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne,

- Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkaniowych, w tym jednorodzinnych na terenie Gminy Miejskiej Słupca, w tym wymiana oświetlenia 
w częściach wspólnych na energooszczędne oraz oświetlających okolice budynków (nie będących własnością Gminy Miejskiej Słupca),

- Rozpowszechnianie wiedzy o możliwych źródłach finansowania termomodernizacji budynków mieszkalnych,

- Zachęcanie do wymiany źródeł ciepła na bardziej nowoczesne i ekologiczne,

- Modernizacja sieci ciepłowniczej.

Planowane zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta:

- Zastosowanie racjonalnie uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań OZE w obiektach użyteczności publicznej,

- Rozpowszechnianie wiedzy o możliwych źródłach finansowania odnawialnych źródeł energii,

- Popularyzacja w budownictwie mieszkaniowym racjonalnych rozwiązań OZE poprzez system zachęt dla mieszkańców,

- Popularyzacja racjonalnie uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań OZE w obiektach komercyjnych i przedsiębiorstwach.

Kompleksowe zarządzanie i rozwój infrastruktury miasta ukierunkowany na niskoemisyjność

- Kierowanie się zasadą niskoemisyjności w podejmowaniu decyzji administracyjnych,

- Wymiana oświetlenia na energooszczędne,

- Wprowadzenie systemu zamówień publicznych z uwzględnieniem kryterium niskoemisyjności, (np. system zielonych zamówień publicznych),

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające aspekty związane z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii.

Promowanie transportu niskoemisyjnego

- Promowanie ścieżek rowerowych i zachęcanie do poruszania się rowerami po mieście.

Działania te mają doprowadzić do:

- zmniejszenia energochłonności obiektów należących do podmiotów publicznych przez:

  - zmniejszenie zużycia energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej,

  - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej i związanej z oświetleniem ulic,

  - wymianę źródeł ciepła w obiektach sektora samorządowego,

  - stosowanie OZE,

- zmniejszenia energochłonności w budynkach mieszkalnych przez:

  - zmniejszenie zużycia energii cieplnej (promowanie termomodernizacji obiektów budowlanych należących do społeczeństwa),

  - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w częściach wspólnych,

  - wymianę źródeł ciepła, w tym stopniowe zastępowanie starych pieców instalacjami nowej generacji oraz wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne,

  - stworzenie możliwości i pomoc w upowszechnieniu wykorzystywania OZE 
w obiektach budowlanych należących do społeczeństwa,

- zwiększenie produkcji energii z OZE

- stosowania nowoczesnych rozwiązań energetycznych w nowopowstających obiektach

- utrzymanie na obecnym poziomie zużycia paliw, pomimo wzrostu liczby pojazdów przez promocję rowerów,

- poprawy jakości powietrza i ochrony zdrowia mieszkańców,

- wyraźnych oszczędności w budżecie, dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii elektrycznej, a także innych mediów,

- zwiększenia komfortu korzystania z budynków i instalacji.

- Działania inwestycyjne krótkoterminowe

| Zadanie nr 1 |  |
| --- | --- |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Słupca (będących własnością Słupcy) |  |
| Zakres |  |
| - Urząd Miasta w Słupcy, - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy, - Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Słupcy |  |
| Szacunkowy koszt | 9,096 mln zł |
| Termin realizacji | 2016-2018 |
| Źródło finansowania | WRPO, WFOŚiGW w Poznaniu |
| Efekt ekologiczny | 362,36 Mg CO2 |
| Wskaźniki | Liczba budynków poddanych termomodernizacji |
| Podmiot odpowiedzialny | Gmina Miejska Słupca |

Realizacja: Wniosek Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Słupcy złożony do WRPO przeszedł pozytywnie ocenę zarówno formalną, jak i merytoryczną, jednak z powodu wyczerpania ilości środków znalazł się na liście rankingowej bez przyznanego dofinansowania. Złożyliśmy protest dotyczący tej oceny, który został odrzucony, a wniosek umieszczony został na liście rezerwowej warunkowej. Jeśli Urząd Marszałkowski przeznaczy na ten cel więcej środków, będzie możliwe jego dofinansowanie.

| Zadanie nr 3 |  |
| --- | --- |
| Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Słupca |  |
| Szacunkowy koszt | Brak danych* |
| Termin realizacji | 2016-2018 |
| Źródło finansowania | WRPO, środki własne |
| Wskaźniki | Długość wybudowanych ścieżek rowerowych (w km) |
| Podmiot odpowiedzialny | Gmina Miejska Słupca |

Realizacja: W budżecie na rok 2017 została zarezerwowana kwota 30 tys. zł na dokumentację dotyczącą budowy ścieżki rowerowej ze Słupcy do Kosewa.

- Działania inwestycyjne długoterminowe

| Zadanie nr 5 |  |
| --- | --- |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Słupca |  |
| Zakres – Kompleksowa termomodernizacja* Urząd Gminy Słupca Przedszkole nr 4 „Jarzębinka” Szkoła Podstawowa nr 1 Zaplecze techniczne S.M. Pawilon CHU- biurowiec |  |
| Szacunkowy koszt | Brak danych** |
| Termin realizacji | 2016-2020 |
| Źródło finansowania | WRPO, WFOŚiGW w Poznaniu, środki własne |
| Efekt ekologiczny | 295,27 Mg CO2 |
| Podmiot odpowiedzialny | Gmina Miejska Słupca, Gmina Słupca, Spółdzielnia Mieszkaniowa |

Realizacja: brak aktualnych danych/ realizacja w terminie późniejszym

| Zadanie nr 6 i 7 |  |
| --- | --- |
| Termomodernizacja budynków mieszkaniowych na terenie Gminy Miejskiej Słupca* |  |
| Zakres – termomodernizacja, montaż OZE** |  |
| Szacunkowy koszt | Brak danych*** |
| Termin realizacji | 2016-2020 |
| Źródło finansowania | WRPO, WFOŚiGW w Poznaniu, BGK, środki własne |
| Efekt ekologiczny | Brak danych**** |
| Wskaźniki | Liczba budynków poddanych termomodernizacji |
| Podmiot odpowiedzialny | Właściciele nieruchomości |

* -Dotyczy obiektów nie ujętych w ewidencji

** - dokładny zakres oraz liczba obiektów zostanie określony po wykonaniu audytów i określeniu możliwości budżetowych gminy

*** - koszt zostanie oszacowany po dokładnym ustaleniu zakresu

**** - efekt ekologiczny zostanie ustalony na późniejszym etapie

Realizacja: Brak aktualnych danych

| Zadanie nr 8 |  |
| --- | --- |
| Wprowadzenie energooszczędnych rozwiązań w przedsiębiorstwach na terenie Gminy Miejskiej Słupca |  |
| Zakres * |  |
| Szacunkowy koszt | Brak danych** |
| Termin realizacji | 2016-2020 |
| Źródło finansowania | WRPO, WFOŚiGW w Poznaniu, środki własne |
| Efekt ekologiczny | 700,60 Mg |
| Wskaźniki | Liczba przedsiębiorstw, w których zastosowano energooszczędne rozwiązania |
| Podmiot odpowiedzialny | Przedsiębiorstwa |

* - dokładny zakres zostanie na etapie późniejszym

** - koszt zostanie oszacowany po dokładnym ustaleniu zakresu

Realizacja: Brak aktualnych danych

| Zadanie nr 9 |  |
| --- | --- |
| Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Miejskiej Słupca |  |
| Zakres * |  |
| Szacunkowy koszt | Brak danych** |
| Termin realizacji | 2016-2020 |
| Źródło finansowania | WRPO, WFOŚiGW w Poznaniu, środki własne |
| Efekt ekologiczny | Brak danych*** |
| Wskaźniki | Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej |
| Podmiot odpowiedzialny | Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Słupcy |

*- dokładny zakres zostanie na etapie późniejszym

**- koszt zostanie oszacowany po dokładnym ustaleniu zakresu

*** - efekt ekologiczny zostanie oszacowany na etapie późniejszym, po ustaleniu zakresu

Realizacja: Przebiega na bieżąco.

- Działania nieinwestycyjne krótkoterminowe

| Zadanie nr 10 |  |
| --- | --- |
| Promowanie poruszania się rowerem oraz promocja ścieżek rowerowych |  |
| Szacunkowy koszt | 60 tys. zł. |
| Termin realizacji | 2016-2018 |
| Źródło finansowania | WRPO, WFOŚiGW w Poznaniu, środki własne |
| Podmiot odpowiedzialny | Urząd Miasta w Słupcy |
| Wskaźniki | Liczba osób objętych działaniami informacyjno-edukacyjnymi |
|  | Liczba opracowanych i wydrukowanych materiałów edukacyjnych |

Realizacja: W ciągu 2016 r. realizowanych było na terenie Słupcy szereg rajdów rowerowych promujących poruszanie się na rowerze (Rajd Taczanowskiego, dwa Rajdy dla ścieżki, rajdy szkolne np. w ramach akcji „Jeżdżę z głową”, Rajd Fortuny – Słupca- Września i wiele innych), a także propagujących ideę tworzenia ścieżek rowerowych dwa Rajdy dla Ścieżki – Słupca- Kosewo). Na terenie miasta działają dwie organizacje promujące jazdę na rowerze – Słupecka Grupa Rowerowa, SGR Racing Team.

| Zadanie nr 11 |  |
| --- | --- |
| Promocja odnawialnych źródeł energii |  |
| Szacunkowy koszt | 60 tys. zł |
| Termin realizacji | 2016-2018 |
| Źródło finansowania | WRPO, WFOŚiGW w Poznaniu, środki własne |
| Podmiot odpowiedzialny | Urząd Miasta w Słupcy |
| Wskaźniki | Liczba osób objętych działaniami informacyjno-edukacyjnymi |
|  | Liczba opracowanych i wydrukowanych materiałów edukacyjnych |

Realizacja: Organizowane było spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie dotacji dla osób fizycznych. Dotyczyło możliwości uzyskania pomocy finansowej, w ramach następujących programów priorytetowych WFOŚiGW: TERMO – 2017 - „Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych” i PIECYK – 2017 r. - „Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych”.

Ponadto informacja na temat możliwości dofinansowań publikowana jest w Informatorze Słupeckim i na stronie internetowej miasta.

| Zadanie nr 12 |  |
| --- | --- |
| Preferencje dla pojazdów hybrydowych/elektrycznych w zakresie parkowania w płatnej strefie w centrum Słupcy |  |
| Szacunkowy koszt | - |
| Termin realizacji | 2016-2018 |
| Źródło finansowania | środki własne |
| Podmiot odpowiedzialny | Urząd Miasta w Słupcy |
| Wskaźniki | Liczba osób objętych działaniami informacyjno-edukacyjnymi |
|  | Liczba opracowanych i wydrukowanych materiałów edukacyjnych |
|  | Liczba pojazdów korzystających z preferencji |

Realizacja: Realizacja w terminie późniejszym.

- Działania nieinwestycyjne długoterminowe

| Zadanie nr 13 |  |
| --- | --- |
| Promocja wymiany indywidualnych źródeł ciepła na nowoczesne i energooszczędne oraz termomodernizowania budynków indywidualnych |  |
| Szacunkowy koszt | 100 tys. zł. |
| Termin realizacji | 2016-2020 |
| Źródło finansowania | WRPO, WFOŚiGW w Poznaniu, środki własne |
| Podmiot odpowiedzialny | Urząd Miasta w Słupcy |
| Wskaźniki | Liczba osób objętych działaniami informacyjno-edukacyjnymi |
|  | Liczba opracowanych i wydrukowanych materiałów edukacyjnych |

Realizacja: Organizowane było spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie dotacji dla osób fizycznych. Dotyczyło możliwości uzyskania pomocy finansowej, w ramach następujących programów priorytetowych WFOŚiGW: TERMO – 2017 - „Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych” i PIECYK – 2017 r. - „Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych”.

Ponadto informacja na temat możliwości dofinansowań publikowana jest w Informatorze Słupeckim i na stronie internetowej miasta.

| Zadanie nr 14 |  |
| --- | --- |
| Działania edukacyjne i promocyjne dot. promowania gospodarki niskoemisyjnej |  |
| Szacunkowy koszt | 100 tys. zł. |
| Termin realizacji | 2016-2020 |
| Źródło finansowania | WRPO, WFOŚiGW w Poznaniu, środki własne |
| Podmiot odpowiedzialny | Urząd Miasta w Słupcy |
| Wskaźniki | Liczba osób objętych działaniami informacyjno-edukacyjnymi |
|  | Liczba opracowanych i wydrukowanych materiałów edukacyjnych |

Realizacja: Organizowane było spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie dotacji dla osób fizycznych. Dotyczyło możliwości uzyskania pomocy finansowej, w ramach następujących programów priorytetowych WFOŚiGW: TERMO – 2017 - „Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych” i PIECYK – 2017 r. - „Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych”.

Ponadto informacja na temat możliwości dofinansowań publikowana jest w Informatorze Słupeckim i na stronie internetowej miasta.

| Zadanie nr 15 |  |
| --- | --- |
| Zielone zamówienia publiczne* |  |
| Szacunkowy koszt | Nie dotyczy |
| Termin realizacji | 2016-2020 |
| Źródło finansowania | Nie dotyczy |
| Podmiot odpowiedzialny | Urząd Miasta w Słupcy |
| Wskaźniki | Liczba przeprowadzonych zielonych zamówień publicznych |

*-branie pod uwagę przy zamówieniach na towary, usługi i roboty budowlane, oddziaływania na środowisko w trakcie ich cyklu życia jest mniejsze w porównaniu do towarów, usług i robót budowlanych o identycznym przeznaczeniu, jakie zostałyby zamówione w innym przypadku

Realizacja: Realizacja w terminie późniejszym.

| Zadanie nr 16 |  |
| --- | --- |
| Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opracowywane dla Gminy Miejskiej Słupca – uwzględniające aspekty związane z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii |  |
| Szacunkowy koszt | Nie dotyczy |
| Termin realizacji | 2016-2020 |
| Źródło finansowania | Nie dotyczy |
| Podmiot odpowiedzialny | Urząd Miasta w Słupcy |
| Wskaźniki | Liczba opracowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |

Realizacja: Realizacja w terminie późniejszym.

Sporządził:

Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego

Joanna Kazibut

Data: 31.05.2017